Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Рыбинский государственный авиационный технический университет

имени П.А. Соловьева»

Институт информационных технологий и систем управления

Кафедра Математическое и программное обеспечение ЭВС

Отчёт по лабораторной работе

Эссе по книге Ф. Брукс «Мифический человеко-месяц»

по дисциплине «Технологии коллективной разработки программного обеспечения»

Студент группы ПИМ-24	                     			        Ананьев Г.Е.

(Код)                                   (Подпись, дата)	                (Фамилия И.О.)

Руководитель к.т.н., доцент	  		      		                Седлецкая С.Э.

(Уч. степень, звание)	     (Подпись, дата)		      (Фамилия И.О.)

Рыбинск 2025

Оглавление

Обзор книги Фредерик Брукс «Мифический человеко-месяц»	3

Заключение	5

# Обзор книги Фредерик Брукс «Мифический человеко-месяц»

Данная книга является сборником очерков, в которых обсуждаются основные проблемы разработки крупных программных проектов. Книга написана Фредериком Бруксом - американским учёным в области теории вычислительных систем, менеджером проекта по созданию IBM OS/360. Книга была написана во время разработки операционной системы IBM OS/360 и является отражением той эпохи.

Для человека, только пытающегося погрузиться в разработку программных проектов, книга может содержать некоторые интересные идеи, но для человека, имеющего опыт разработки ПО, книга не даёт ничего нового.

Идея про сложность оценки затрат времени (и других ресурсов) на разработку какой-либо части программного проекта является тривиальной. Каждый программист сталкивался с недооценкой или переоценкой по своей задаче и последующими неудобными вопросами от менеджера проекта. Спасение проекта, не укладывающего в изначально оглашённые сроки, за счёт добавления участников, очевидно, приведёт к ещё большему затягиванию проекта и снижению качества из-за необходимости обучения новых сотрудников и налаживания коммуникации между членами команды. Идея про необходимость соблюдения единой концепции в проекте на всём его протяжении так же является весьма ожидаемой. Так же книга содержит множество других идей, которые не являются новыми для опытных программистов: идея про MVP и разработку за счёт прототипирования; про накопление ошибок в программах, удорожание разработки с ростом масштабов системы; идея про чёткое и измеримое целеполагание в проекте; идея про желательность документирования кода в простом виде и так далее.

Так же книга содержит множество спорных, устаревших или даже вредных идей. Начнём с рассмотрения взгляда автора на создание программных продуктов. На протяжении всей книги программный проект рассматривается как нечто тяжёлое, неподъёмное и требующее большого количества людей для создания и обслуживания. В современной разработке популярен подход к декомпозиции разрабатываемой системы на множество независимых или мало связанных компонентов. Современный подход за счёт введения большого количества малых команд идёт в разрез с идеями, предлагаемыми автором.

Идея про хирургическую бригаду является так же сомнительной в современных реалиях. Теоретически всё выглядит следующим образом: проектирует и разрабатывает один человек (хирург), он же соблюдает единую концепцию; несколько человек пробуют новые идеи и всегда готовы помочь хирургу; администратор, занимается вопросами управления ресурсами на проекте; так же в команде присутствуют секретарь, заместитель секретаря и другие люди, задействованные в проекте тем или иным образом. Но на практике, если понимать идею буквально, то реального (измеримого) результата добивается один человек – хирург, а остальные заняты делами второстепенными – написание документации, эксперименты и так далее. В настоящее время основной заказчик программного продукта – бизнес, который заинтересован в получении как можно большей прибыли за минимальные время и инвестиции. Очень любопытно бы выглядело обоснование состава команды перед заказчиком по вопросам финансовой целесообразности и временным затратам. Если понимать данное распределение обязанностей как классификацию людей в команде (в каждой группе может быть несколько человек), то ситуация выглядит всё равно не идеально по распределению ресурсов команды, т.к. есть должности, которые можно упразднить без вреда для проекта (например, редактор и секретарь).

Следующая идея касается архитектора. Автор предлагает сделать одного человека ответственным за всю систему для соблюдения целостности и непротиворечивости системы. На деле же, при создании проектов среднего и крупного масштаба один человек не способен удержать всю систему целиком у себя в голове. Приходится прибегать к большому количеству абстракций, что сказывается на качестве принимаемых решений. К тому же, один человек является единой точкой отказа. Если архитектор уйдёт с проекта, примет неправильные решения, то управление проектом в значительной степени будет осложнено. Как показывает практика с достижением целостности и единой концепции при разработке проектов гораздо лучше справляется введение инженерной культуры, соглашений, системы код ревью внутри компании. Так же в книге освещена идея молодых и неопытных архитекторов. Автор отмечает, что первый проект, написанный архитектором будет очень хорошим. А вот во втором архитектор неизбежно захочет воплотить большое количество идей, которые он опасался использовать в первом. На фоне этого автор даёт совет менеджерам: не работать с архитекторами, чьё портфолио включает менее двух проектов. При этом, как архитектору получить это портфолио при таких менеджерах, в книге, к сожалению, не освещено.

# Заключение

Идеи из данной книги легли в основу множества современных подходов к разработке, таких как Agile, итеративная разработка, использование небольших команд и множество других. В своё время книга была полезна, популярна и по-настоящему ценна.

К сожалению, сейчас для программиста с опытом книга не даёт ничего нового. Даже наоборот, у человека, не один год участвовавшего в создании программных продуктов, возникнет множество вопросов к целесообразности применения некоторых идей из книги. Для человека, только пытающегося попасть в IT, книга опасна, т.к. может создать множество иллюзий на счёт организации процесса создания программных продуктов.